РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАШТЫПСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 .10.2010 г.                                       с. Нижние Сиры                                                 № 54

О принятии муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Нижнесирский сельсовет на 2010-2020год.»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п.4, ст. 14 п. 4 ст.15  Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 44 Устава муниципального образования Нижнесирский сельсовет от 20.01.2006года,

п о с т а н о в л я ю:

1.Информацию о работе рабочей группы по разработке программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Нижнесирский сельсовет  на 2010-2020год.» принять к сведению (приложение №1).

2. Принять муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Нижнесирский сельсовет на 2010-2020год.» (приложение №2).

4. Контроль за выполнением  данного постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Нижнесирский сельсовет Е.В.Камалова.

Глава муниципального образования                                                            А.А.Петрунов

Приложение № 1

к постановлению Главы

администрации муниципального

образования Нижнесирский сельсовет

от 01.10.2010 года №_54__

информация

по  разработке программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Нижнесирский сельсовет

Разработка программы проведена без привлечения специализированных организаций из-за сложности с финансированием. По объектам и учреждениям, находящимся на территории муниципального образования Нижнесирский сельсовет, проводятся мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Нижнесирский сельсовет.

Проведение данных мероприятий позволило пройти ОЗП 2009/10г. без аварий, несмотря на аномально холодную зиму. Выполнение мероприятий  недостаточно для дальнейшего развития систем контроля расходования и развития коммунальной инфраструктуры в вопросах энергосбережения и требует разработки муниципальной целевой программы.

По итогам проведённых совещания определены требования и включены в  программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций с муниципальным участием и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

В ходе подготовки программы решается вопрос о создании долгосрочной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности  в муниципальном образовании Нижнесирский сельсовет на 2010-2020года». В данной программе остро встаёт вопрос по координации бюджетов и полномочий для эффективности программы и дальнейшей результативной работы. Программа направлена на повышение роли проводимых энергетических обследований, учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в бюджетной сфере, улучшение мониторинга внедряемых мероприятий по энергосбережению, стимулирование мер по снижению энергоемкости продукции, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных проектов по энергоресурсосбережению.

В связи с этим она предусматривает осуществление разнообразных организационных мер по учебе, пропаганде и популяризации вопросов энергосбережения, проведению конкурсов на лучшую постановку этой работы среди хозяйствующих субъектов, муниципальных образований, на освещение этой темы в средствах массовой информации, по повышению культуры энергопотребления среди населения, формированию и проведению энергосберегающей политики в муниципальном образовании Нижнесирский сельсовет.

Программа ориентирована на решение экономических задач и имеет социальную направленность. Все бюджетные средства и целевые средства энергосбережения в основном направляются на решение проблем, существующих на объектах жилищно-коммунального комплекса и в организациях бюджетной сферы. Это работает на минимизацию затрат бюджета по эксплуатации этих объектов, на сокращение удельной потребности в энергоносителях в данном секторе экономики в целом.

Приложение № 2

к постановлению Главы

администрации муниципального

образования Нижнесирский сельсовет

от 01.10.2010 года №_54__

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Нижнесирский сельсовет на 2010-2020год.»

с. Нижние Сиры

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт Программы...............................................................................................2

- Содержание проблемы и необходимость ее решения.........................................3

- Основные приоритеты  программы.......................................................................4

- Мероприятия Программы.......................................................................................4

- Финансовое и ресурсное обеспечение Программы..............................................6

- Механизм реализации Программы........................................................................6

Паспорт
муниципальной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Нижнесирский сельсовет на 2010-2020год.»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Нижнесирский сельсовет на 2010-2020год.» |
| --- | --- |
| Координаторы-заказчики | Администрация муниципального образования Нижнесирский сельсовет |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской» |
| Исполнители Программы | Администрации муниципального образования Нижнесирский сельсовет |
| Основные цели и задачи Программы | Цель: Реализация основных положений энергосберегающей политики Российской Федерации, федеральных и региональных законов и нормативных актов в энергосбережении; Снижение энергоемкости экономики района; подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии в отраслях экономики и муниципального образования; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов; - проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения топливно-энергетических балансов; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов; - развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов; - создание административных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию территории муниципального образования Нижнесирский сельсовет. |
| Показатели результативности (индикаторы) | объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива); |
| Срок реализации Программы | 2010-2020годы. |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования составляет –1000.0тыс.руб. в том числе: Местный бюджет - тыс.руб. 2010г.- 100 тыс.руб. 2011г.- 100 тыс.руб. 2012г.- 100тыс.руб. 2013г.- 100 тыс.руб. 2014г.-100 тыс.руб. 2015г.- 100тыс.руб. 2016г.-100 тыс.руб. 2017г.-100 тыс.руб. 2018г.- 100 тыс.руб. 2019г.- 100 тыс.руб. 2020г.- 100 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | наличие у организаций муниципального района : энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; актов энергетических обследований; установленных нормативов потребления топливно-энергетических ресурсов, - экономии на уровне 3 процентов от общего количества; - сокращение удельных показателей энергоемкости экономики региона по сравнению с 2009 годом (базовым годом); - снижение затрат бюджета района на оплату коммунальных ресурсов; - полный переход на приборный учет при расчетах организаций бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; -повсеместное применение малозатратных мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов; 100% переход на энергосберегающие лампы; |

2. Содержание проблемы и необходимость ее решения

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает, что 80% прироста промышленного производства должно быть обеспечено за счет энергосбережения и структурной перестройки экономики страны в направлении повышения энергоэффективности.

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального образования Нижнесирский сельсовет, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов для учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств бюджета района.

Экономия потребления топлива, электроэнергии и воды, является важнейшим направлением реализации мероприятий по энергосбережению.

Развитие социальной сферы района, ежегодное увеличение объемов капитального строительства приводит к значительному увеличению нагрузки на энергоснабжающие предприятия и системы инженерных коммуникаций и требует дополнительных средств на их содержание и эксплуатацию из бюджета района..

Для повышения надежности и энергоэффективности оборудования, снижения затрат на тепло, увеличения полезного отпуска тепловой энергии необходимы мероприятия по:

реконструкция существующих и строительство новых объектов социальной сферы с применением современных энергоэффективных технологий;

оснащение максимально возможного количества объектов бюджетной сферы приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов и воды, контроль за их использованием;

реконструкция и модернизация несовершенного и изношенного энергетического оборудования;

повышению квалификации обслуживающего и инженерно-технического  персонала.

3. Основные приоритеты программы

Настоящая Программа направлена на достижение следующих основных приоритетов:

- реализация основных положений энергосберегающей политики Российской Федерации, федеральных и региональных законов и нормативных актов в                          энергосбережении;

- проведение мероприятий по техническому аудиту объектов социальной сферы;

- развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов;

- снижение энергоемкости экономики района;

- создание административных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию территории муниципального образования;

4. Мероприятия Программы

Таблица №1

| №№ | Наименование исполнителя | Содержание мероприятий | Срок реализации | Объёмы финансирования из бюджетов всех уровней (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: | б/пос. | б/р | б/РХ | б/РФ |
| 6. | МО Нижнесирский сельсовет | Проведение энергетического обследования зданий АМО | 2011г. 2012г. | 700.0 | 35 |  | 140 |  |
|  |  | Установка приборов учёта потребления теплоэнергетических ресурсов в зданиях АМО |  | 800.0 | 40.0 |  | 160.0 |  |
|  |  | Проведение обучения специалистов по программе энергосбережение | 2011г. 2012г. 2013г. | 18.0 | 6.0 6.0 6.0 |  |  |  |
|  |  | Применение энергосберегающих ламп, светильников | 2010-2020г. |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена энергетического оборудования с использованием традиционных энергоресурсов на оборудование использующее возобновляемые источники энергии |  | 1000.0 | 50.0 |  | 200.0 | 750.0 |
|  |  | Мероприятия по улучшению теплового контура зданий | 2010-2020г. | 1000.0 | 50.0 |  | 200.0 | 750.0 |
|  |  | Проведение мероприятий информационного характера по энергосбережению | 2010-2020г. | - | - | - | - | - |
| Итого: |  |  | 2010-2020г. |  |  |  |  |  |

5. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы

Объёмы финансирования Программы из отделов  муниципального образования Таштыпский район составляют   - тыс.рублей.

Объёмы финансирования мероприятий по годам и исполнителям приведены в таблице № 2

Таблица №2

(тыс.рублей.)

| исполнитель | Срок испол. | всего | В том числе по бюджетам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Испол |  | М/Б | РХ | РФ |
| МО Нижнесирский сельсовет | 2010-2020г. |  | 1000,0 |  |  |

Объёмы финансирования Программы подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий период.

6.Механизм реализации программы

исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

При отсутствии финансирования мероприятия Программы исполнители программы вносят предложение   об изменении сроков их реализации либо о снятии их выполнения.