Российская  Федерация

Республика Хакасия

Таштыпский район

Администрация Нижнесирского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» декабря  2016г.                с. Нижние Сиры                                 № 107

Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации Нижнесирского сельсовета  на 2017-2021 годы.

В соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 30. 12. 2004 г № 210- ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом  муниципального образования  Нижнесирский сельсовет  п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить  программу  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нижнесирский сельсовет  на 2017-2021 годы, (приложение прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать.

3. Контроль    за  выполнением   данного  постановления   оставляю за собой.

.

Глава муниципального образования                                                               Е.В. Камалов

Утверждена

Постановлением главы

Администрации

Нижнесирского   сельсовета

________________Е.В. Камалов

№107  от 08.12.2016г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации Нижнесирского сельсовета  на 2017-2021 год."

с. Нижние Сиры 2016г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ

НИЖНЕСИРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

НА 2017– 2021 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| - Наименование Программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации Нижнесирского сельсовета на 2016-2021 годы» |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| - Муниципальный заказчик Программы |  |
| - Основные разработчики Программы | - Администрации Нижнесирского сельсовета |
| - Цель Программы | - Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| - Задачи Программы | - 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. - 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. - 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации - 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. - 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| - Сроки и этапы реализации Программы | - Срок реализации программы – 2017-2021 год. |
| - Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 3295 тыс.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Водоснабжение: 1865 тыс. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения -345 тыс. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 1520 тыс. руб. Электроснабжение: 1430 тыс. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 450 тыс . руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - 980 тыс. руб. |

1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕСИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации  Нижнесирского сельсовета   является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации  Нижнесирского сельсовета  является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Администрации Нижнесирского сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Администрации  Нижнесирского сельсовета.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нижнесирского сельсовета  являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации  Нижнесирского сельсовета .

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации  Нижнесирского сельсовета   базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации  Нижнесирского сельсовета.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования  Администрации  Нижнесирского сельсовета, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган Администрация  Нижнесирского сельсовета  осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган Администрации  Нижнесирского сельсовета  имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Администрации Нижнесирского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации Нижнесирского сельсовета;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Нижнесирского сельсовета осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнесирского сельсовета; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава Нижнесирского  сельсовет  имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Администрации Нижнесирского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Нижнесирского  сельсовета:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрация Нижнесирского  сельсовета;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнесирского сельсовета;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Нижнесирского  сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Нижнесирского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Нижнесирского сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Нижнесирского сельсовета разрабатывается на период до 2021года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнесирского сельсовета:

1 этап – 2017 - 2019годы;

2 этап – 2019 - 2021годы.

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в населенных пунктах Администрации Нижнесирского сельсовета: | 170 |
| 1.1 | строительство зон санитарной охраны водонапорных башен с. Нижний Курлугаш, ул. Березовая 14А, д. Верхние Сиры, ул. Полевая 1А | 100 |
| 1.2 | ремонт водонапорных башен: д. Нижний Курлугаш, д. Верхние Сиры | 70 |
| 2. | Приведение в санитарное состояние водозаборов: | 1265 |
| 2.1 | Проведение изыскательских работ, подготовка проектной документации водоснабжения с. Нижние Сиры, с. Верхние Сиры, д. Бор, д. Курлугаш, с. Нижний Курлугаш | 650 |
| 2.2 | Проведение лабораторных исследований воды | 60 |
| 2.3 | Оборудование для водонапорных башен д. В-Сиры, д. Нижний Курлугаш предотвращения возможности загрязнения питьевой водой через оголовки и устья скважин переливные трубы резервуаров, от воздействия атмосферных осадков, от доступа посторонних лиц (ремонт павильона водозаборов). Оборудование для действующих колонок водоотводными желобами, отмостками с уклоном питьевой воды из источника. | 25 |
| 2.4 | Очистка днища водонакопительного резервуара д. В-Сиры, д. Нижний Курлугаш от осадков и стен от обрастаний с последующей дезинфекцией | 10 |
| 2.5 | Исследования на альфа-радиоактивность, бета-радиоактивность, радон и на удельная активность отдельных радионуклидов водонапорных башен д. Верхние Сиры и д. Н-Курлугаш | 20 |
| 2.6 | Твердое покрытие вокруг оголовка «Замок» вокруг водозаборного сооружения д. В-Сиры, д. Нижний Курлугаш. | 10 |
| 2.7 | Водоотборный кран для отбора воды с целью определения качества питьевой воды из источника. | 10 |
| 2.8 | Ремонт ограждения территории первого пояса зон санитарной охраны водоисточников. Дорожки к сооружениям с твердым покрытием. | 200 |
| 2.9 | Исследования воды в местах водозаборов по всем веществам, определяющим ее безвредность по химическому составу. | 60 |
| 2.10 | Проект зоны санитарной охраны источников водоснабжения и санитарно-эпидемиологическое заключение (далее по тексту ЗСО) на проекты ЗСО с планом мероприятий п.1.6., п.1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 | 200 |
| 2.11 | Заключение о соответствии водного объекта санитарным нормам и условиям безопасного для здоровья населения использования водных объектов ч. 3 ст.18 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» | 20 |
| 3 | Новое строительство объектов системы водоснабжения: |  |
| 3.1 | Строительство водопровода с установкой водозабора и водонапорной башни в с. Н-Сиры - 500м, с. В-Сиры- 300м, с. Н-Курлугаш - 100м, с. Б-Бор | 8300 |
| 3.2 | Бурение скважин в с. В-Курлугаш - 500м, с. В-Сиры- 300м, с. Н-Курлугаш - 100м, с. Б-Бор – 50 м; | 350 |
| ИТОГО: |  | 10085 |
| Электроснабжение |  |  |
| 1 | Реконструкция системы электроснабжения: |  |
| 1.1 | Реконструкция ВЛ -04 с заменой ТП на 160 кВ | 450 |
| 2 | Новое строительство объектов системы электроснабжения: |  |
| 2.1 | Строительство ВЛ-04 от ТП-88-69-01 с. Н-Сиры ул. Зелёная, д. Н-Курлугаш ул. Подгорная, д.В-Сиры ул. Луговая. | 980 |
| ИТОГО: |  | 1430 |
| ТБО |  |  |
| 1. | Энтомологического обследования, контроля качества обработок территорий мест пребывания профессионально угрожаемых контингентов, территорий кладбищ и полигонов ТБО | 75 |
| 2. | выявление мест несанкционированного размещения мусора, организация мероприятий по предотвращению доступа к данным местам, их консервация | 20 |
| 3. | Дератизационные мероприятия против диких грызунов в местах массового отдыха и пребывания населения (парковые зоны), на территории кладбищ | 30 |
| 4. | ликвидация свалок | 90 |
| ИТОГО |  | 215 |
| ВСЕГО по Администрации Нижнесирского сельсовета. |  | 12630 |

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НИЖНЕСИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 21755 га

Численность населения (2016г.) - 1013 тыс. чел.

Общая площадь жилищного фонда (2016г.) -15210  тыс. кв. м

Введено в действие жилых домов (2016г.) - 475 тыс. кв. м

Число источников (2016г.):

теплоснабжения - 4

электроснабжения (центров питания) - 6

водоснабжения - 6

газоснабжения - 1

Отпущено энергии (2016 г.):

тепловой – 294 тыс. Гкал

электрической – 377,3 тыс. кВт.ч

воды - 17472 кВт.ч/ куб. м

2.1. Территория

Администрация  Нижнесирского сельсовета  расположено в пределах 12 км, к западу от райцентра с. Таштып, до ближайшей ж/д -55км.

Географически  Администрация  Нижнесирского сельсовета  находится на: 52/45/36 (северной широты) и 89/45/36 (восточной долготы).

2.2. Климат

Климат Администрации  Нижнесирского сельсовета   является резко континентальным.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 120 дней.

Средняя температура января составляет - 30 - 40 градусов, средняя температура июля 20 - 40 градуса.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Администрации  Нижнесирского сельсовета  учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3. Население

Среднегодовая численность населения  Администрации  Нижнесирского сельсовета в 2016 году составила 1013 тыс. чел.

Численность населения Администрации Нижнесирского сельсовета  в 2014- 2016гг.

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 1003 | 1012 | 1013 | 3 |

В течение 2014-2016 годов численность населения Администрации Нижнесирского сельсовета  увеличилась на 3%, наблюдается небольшой рост численности населения.

Естественный рост населения в 2016 году составило 9 чел. Рождаемость составляет 2% от общей численности населения 2016 года. Динамика рождаемости носит постоянный характер и компенсирует естественный рост населения Нижнесирского сельсовета в период с 2014 по 2016 г.г. Темп роста рождаемости в данный период 1%.

Естественное движение населения  Администрации Нижнесирского сельсовета

Таблица 2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Темп роста % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 15 | 17 | 19 | 1 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 11 | 11 | 10 | 1 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | -6 | +6 | +9 | 1 |

В отличие от естественного движения миграционные процессы увеличивают численность населения. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет. Миграционная убыль населения в 2016 году составила 1 чел.

Таблица 3

Миграционное движение населения Администрации Нижнесирского сельсовета.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Среднее значение за период 2014- 2016г.г. | Темп роста 2014/2016, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 10 | 12 | 21 | 14 | 2 |
| 2. | Выбыло | чел. | 25 | 10 | 20 | 18 | 2 |
| 3. | Миграционная убыль | чел. | -15 | 2 | 1 | -4 | 1 |

Общая численность населения трудоспособного возраста на 01.01.2016 года составила 714 человек, или 70,5 % от общей численности населения, численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 317 чел., старше трудоспособного возраста 128 человека (12,6%), что в целом благоприятно для экономического развития поселения.

2.4. Характеристика экономики муниципального образования

В начале 2014 года на территории Администрации Нижнесирского сельсовета действовало 20 предприятий и организаций.

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории Администрации Нижнесирского сельсовета в 2014-2016 г.г.

Таблица 4

| Показатели | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Темп роста,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 17 | 17 | 16 | 0 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | - | - | - | - |
| Обрабатывающие производства | ед. | 1 | 1 | - | 0 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Образование | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | - | - | - | - |

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики  Администрации Нижнесирского сельсовета  по числу работающих в 2016г. занимают следующие отрасли:

Динамика численности работников  Администрации Нижнесирского сельсовета

по отраслям экономики

Таблица 5

| Показатель | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Темп роста 2014/2016гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования | чел. | 70 | 75 | 61 | 0 |
| Обрабатывающие производства | чел. |  | 5 | 5 | 0 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Образование | чел. | 20 | 20 | 10 | 0 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 11 | 11 | 11 | 0 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 33 | 33 | 29 | 0 |

Инвестиции в основной капитал по видам

экономической деятельности по Администрации Нижнесирского сельсовета в 2014 - 2016 г.г.

Таблица 6

| Показатели | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | Темп роста 2014/2016г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал - всего | тыс.руб. | 552,6 | 286,1 | 1135,3 | 98,86 |
| Обрабатывающее производства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| Оптовая и розничная торговля | тыс.руб. |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | тыс.руб. | 552,6 | 268,3 | 560,8 | 2,7 |
| Финансовая деятельность | тыс.руб. |  |  |  |  |
| Операции с недвижимостью | тыс.руб. |  |  |  |  |
| Государственное управление | тыс.руб. |  |  |  |  |
| Образование | тыс.руб. |  |  |  |  |
| Здравоохранение | тыс.руб. |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс.руб. |  |  |  |  |
| Предоставление коммунальных и социальных услуг | тыс.руб. |  | 17,8 | 574,5 | 27,83 |

Изменение объема инвестиций связано с изменением источников финансирования инвестиций в основной капитал предприятий.

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования

Таблица 7

| Показатель | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | Темп роста 2014/2016гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн.руб. | % | млн.руб. | % | млн.руб. | % |  |
| Всего | 552,6 |  | 286,1 |  | 1135,3 |  | 65,8 |
| собственные средства | 356 |  |  |  |  |  |  |
| прибыль, остающаяся в распоряжении организации |  |  |  |  |  |  |  |
| амортизация |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  | 1135,3 |  | 0 |
| бюджетные средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 196,6 |  | 286,1 |  | 371 |  | 58,3 |
| бюджетов субъектов РФ |  |  |  |  | 764,3 |  | 0 |
| средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие |  |  |  |  |  |  |  |

Основным источником инвестиций в 2014 году являются  бюджеты субъектов РФ.

В течение 2014- 2016 годов изменилась структура источников инвестиций: произошло уменьшение  доли собственных средств при увеличении привлеченных.

В течение рассматриваемого периода наблюдается рост  привлеченных средств, темп роста  (2014/2016г.г.) данного показателя составляет 65,8 %. В 2014 - 2016 годах инвестиции бюджетов увеличились   и на данный момент являются одним из основных источников инвестиций.

2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилищный фонд

В течение 2014 - 2016гг. общая площадь жилищного фонда  Администрации Нижнесирского сельсовета   увеличилась на 0,82% и в 2016 году составила 15210 тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда - 2894,3 тыс. кв. м  (21,2 % общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 10750 тыс. кв.м .(78,8 % общей площади жилищного фонда);

Таблица 8

Характеристика жилищного фонда    Администрации Нижнесирского сельсовета

в 2014- 2016 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Темп роста, 2014/2016гг% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 15210 | 15210 | 15210 | 0 |
|  | частный |  | 13870 | 13870 | 13870 | 0 |
|  | государственный |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный |  | 1340 | 1340 | 1340 | 0 |
| 2 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 59 | 59 | 59 | 0 |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | до 35% | тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | от 35 до 50% | тыс.м2 | 1550,3 | 1550,3 | 1550,3 | 0 |
|  | от 51 до 65% | тыс.м2 | 11986 | 11986 | 11986 | 0 |
|  | свыше 65% | тыс.м2 | 108 | 108 | 108 | 0 |
| 3 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0 |
|  | газом | % | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
| 4 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | кол-во,% | 310 | 310 | 310 | 0 |

По состоянию на 01.01.2016 года общая площадь жилищного фонда составляет 15210 кв. метров. Средняя обеспеченность населения жильем – 18 кв. метра на человека (с учетом частного сектора).

В структуре жилищного фонда основная доля - частное жилье, преимущественно 1-этажное, в деревянном исполнении.

Общая площадь ветхого жилищного фонда составляет 59 кв. метров.

Имеется очередность на улучшение жилищных условий (заявок).

Жилищное строительство ведется в основном индивидуальными застройщиками.

Дальнейшее увеличение объемов строительства предполагается за счет активизации работы ипотечному кредитованию и предоставления льгот индивидуальным застройщикам (за счет частичного снижения налога на землю).

.

Ввод в действие жилых домов в Администрации Нижнесирского сельсовета  в 2014 - 2016г.г.

Таблица 9

| Показатели | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | Темп роста, 2014/ 2016 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов, в т.ч.: | кв. м | 366,4 | 296 | 475,8 | 1,29 |
| организациями | кв. м |  | 0 | 0 | 0 |
| на 1 000 населения | кв. м | 366,4 | 296 | 475,8 | 1,29 |

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Администрации Нижнесирского сельсовета     и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

электроснабжение,

Водоснабжение  Администрации Нижнесирского сельсовета     на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из водонапорной башни с утвержденными запасами воды 48 куб. м/сут.

Основные технологические показатели:

Насосная станция I подъема - 1 шт.

Уличные водозаборы 6 шт.

Имеются 3 водонапорных башен.

На балансе  Администрации Нижнесирского сельсовета     0,45 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 85 %.

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет  48  куб. м/сут., в т.ч.:

населению - 48 куб. м/сут.;

Теплоснабжение Администрации Нижнесирского сельсовета       сельсовет  осуществляется  печное отопление  установленная тепловая мощность - 2,7 Гкал/ч.

Электроснабжение:

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет ОАО Хакасэнергосбыт.

Функцию энергосбыта на территории Администрации Нижнесирского сельсовета осуществляет  ОАО Хакасэнергосбыт.

Сети электроснабжения ПС 35/0,4  кв  д. Верхний Курлугаш , ВЛ-0,4 кВт.

Протяженность электрических сетей составляет  1,93км.

2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение: ОАО Таштыптранс

Водоснабжение: Администрация Нижнесирского сельсовет

Электроснабжение: ОАО «Хакасэнергосбыт»

2.7. Прогноз развития муниципального образования с учетом

социально-экономических условий

Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения Администрации Нижнесирского сельсовета       произведен в 2-х вариантах:

минимальная оценка - прогноз миграционного и естественного движения населения до 2014 года методом построения линейных трендов;

максимальная оценка - прогноз в соответствии с учетом Генерального плана Администрации Нижнесирского сельсовета.

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2014 по 2016 годы, прогнозная численность населения Администрации Нижнесирского сельсовета       2014 год составит 1003 тыс. чел. и увеличится на 3% по отношению к уровню численности на 2016 год.

Таблица 10

Анализ прогнозной численности населения

Администрации Нижнесирского сельсовета       на 2014 - 2021 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение, годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Численность населения | тыс. чел. | 1003 | 1012 | 1013 | 1033 | 1040 | 1052 | 1061 | 1068 |
| Число родившихся | чел. | 15 | 17 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Число умерших | чел. | 21 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Естественный прирост, убыль населения | чел. | -6 | +6 | +9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Число прибывших в МО | чел. | 10 | 12 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Число выбывших из МО | чел. | 25 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Миграционный прирост,убыль населения | чел. | -15 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

По максимальной оценке с учетом развития прогнозная численность населения     Администрации Нижнесирского сельсовета       на 2017 годы составит 1022 чел. увеличится  на 20 чел.  по отношению к численности на 2014 год.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   Администрации Нижнесирского сельсовета       на период до 2016 года принята численность населения   Администрации Нижнесирского сельсовета       на 2015  год по максимальной оценке в количестве 1012 чел.

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения - 1 котельная, в с. Нижние Сиры подключены к котельной  школы, клуб и библиотека, обеспечение углем совместное, 6 - печное отопление.

Основным видом топлива на котельных является каменный уголь.

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения  Администрации Нижнесирского сельсовета     являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжении Администрации Нижнесирского сельсовета         осуществляется за счет местного бюджета.

Водонапорные башни введены в эксплуатацию в 1978 г. В настоящее время водозабор состоят из помещений, накопительной емкости и насосной скважины

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет 48 куб. м/сут., в т.ч.:

населению - 48  куб. м/сут.;

Подача воды в  Администрации Нижнесирского сельсовета сельсовет осуществляется  Водонапорные башни.

Инженерно-технический анализ

В  Администрации Нижнесирского сельсовета существует две водонапорные башни  которые  представляют   собой : насосная, скважина 1310, водозабор в  с. Нижний Курлугаш , ул. Березовая, 14 А  конструктивные элементы: Бурение d-298 мм от 0,0 до 50,0м,d-190мм от 50,0 до 110,0 м. Крепление скважин обсадными трубами d-298мм от 0,0 до 50,0мм. Производительность водозабора 50,0м3/сут. Статический уровень воды 20,0м. Подача воды осуществляется в металлическую емкость объемом 60м3 диаметр трубы 75мм, со скважины глубиной 110м, диаметр трубы 60мм.

Здание водозабора, скважина в д. Верхние Сиры , ул. Полевая -1 А конструктивные элементы: Бурение d-298мм от 0,0 до 8,0 до 70,0м , крепление скважины обсадными трубами В-237 мм от 0,0 до 8,0м. Производительность водозабора 50,0м. 3//сут. Статический уровень воды 14,0м. Подача воды на водозабор осуществляется в металлическую емкость объемом 30м3 диаметр трубы 50мм, со скважины глубиной 70 м, диаметр трубы 60мм.

Водозаборные сооружения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние оборудования

Исходная вода поднимается из ЭЦВ-6 погружными насосами ЭЦВ и в накопительную емкость (д. Верхние Сиры  водонапорная башня объемом 2 куб. м  и д. Нижний Курлугаш водонапорная башня 8 куб. м ).

Требуемые мероприятия

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Установка эффективного компрессорного оборудования.

Заливка пола цементом.

Таблица 11

Состояние основных фондов ОКК

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. Уд. вес, % | Износ |  | Остаточная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % |  |
| 2015 год |  |  |  |  |
| Здания | 14268,8 | 240,7 | 80 | 6976 |
| Водозаборные сооружения | 55 |  | 80 |  |
| Машины и оборудование | 226,3 | 26,2 | 50 | 328,8 |
| 2016 год |  |  |  |  |
| Здания | 11601,7 | 209,9 | 80 | 5737,7 |
| Водозаборные сооружения | 55 |  | 80 |  |
| Машины и оборудование | 530,6 | 34,1 | 50 | 436,1 |

Надежность системы водоснабжения Администрации Нижнесирского сельсовета          характеризуется как неудовлетворительная.

Проблемы

Увеличение протяженности сети с 80% износа от общей протяженности сети составило 80%.

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ 80%, с использованием современных полимерных материалов.

Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2014г. являются:

население - д. Нижний Курлугаш  30% от общей численности населения

д. Верхние Сиры  23% от общей численности населения

4.1.2 Организационный анализ

Администрация  Нижнесирского сельсовет обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения , предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения.

Таблица 12

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 17472 | 17472 | 17472 | 17472 | 17472 | 17472 | 17472 | 17472 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3/год | 17472 | 17472 | 17472 | 17472 | 17472 | 17472 | 17472 | 17472 |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 |
| 4 | Отпущено (реализован) воды, всего | тыс. м3/год | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 |

Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды Администрации Нижнесирского сельсовета         осуществляется за счет местного бюджета

Существующая подача питьевой воды ОКК Администрации Нижнесирского сельсовета         на муниципальные нужды составляет 17472  куб. м/сут., в т.ч.:

населению - 17472 куб. м/сут.;

Подача воды в Администрации Нижнесирского сельсовета         осуществляется по  водоводам Д = 50 мм  в разводящую сеть Администрации Нижнесирского сельсовета .

На балансе ОКК  Администрации Нижнесирского сельсовета   находится 0,45 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 80 %.

По химическому составу по всем показателям, кроме железа, марганца, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", и поэтому основным технологическим процессом при очистке является обезжелезивание.

Экономический анализ

Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОКК Администрации Нижнесирского сельсовета за 2014 год, сметы расходов на 2016 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2017 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы на подъем воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

За анализируемый период структура затрат не претерпит существенных изменений.

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

за 2014 - 2016 г.г., тыс. руб.

Таблица 13

| N п/п | Наименование статей | Факт по данным организации за 2014 год | План на период регулирования |  | Рост, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015год | 2016 год | 2015/ 2014 г.г. | 2016/ 2015 г.г. | 2015/ 2014 г.г. |
| 1. | Расходы на подъем воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды | 21 | 30 | 35 | 4,5 | 2,5 | 4,6 |
| 1.2 | Амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Расходы на ремонт и техническое обслуживание | 15 | 30 | 45 | 7,5 | 7,5 | 0 |
| 1.4 | Фонд оплаты труда | 76 | 85 | 100 | 4,5 | 7,5 | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прочие прямые расходы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Транспортные расходы | 44 | 56 | 68 | 6 | 6 | 0 |

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 80 %.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Недостаточная эффективность станции обезжелезивания по снятию Fe и Mn.

5. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

6. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

Таблица 14

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.

4.2. Программа развития водоснабжения

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Администрации Нижнесирского сельсовета  показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения  Администрации Нижнесирского сельсовета  в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения  Администрации Нижнесирского сельсовета

Таблица 15

| № п/п | Код Программы | Населенный пункт, улица, округ, район | № дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, тыс. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  | 2 этап |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Здание водозабора | д. Верхние Сиры, ул. Полевая | 1-А | строительство зон санитарной охраны Приведение в санитарное состояние водозаборов, Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения | 1 | 717,5 | 100 | 100 | 100 | 150 | 267,5 | фундамент находится в ветхом состоянии, стены и их наружная отделка, проемы оконные и дверные, крыша находятся в неудовлетворительном состоянии. полы земляные согласно санитарным нормам должны быть зацементированы |
| 2 | Здание водозабора | д. Нижний Курлугаш ул.Березовая | 14-А | строительство зон санитарной охраны, Приведение в санитарное состояние водозаборов, Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения | 1 | 717,5 | 100 | 100 | 100 | 150 | 267,5 | фундамент находится в ветхом состоянии, стены и их наружная отделка, проемы оконные и дверные, крыша находятся в неудовлетворительном состоянии. полы земляные согласно санитарным нормам должны быть зацементированы |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1435 | 200 | 200 | 200 | 300 | 535 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  |  |  |  |  | 1435 | 600 |  |  | 835 |  |  |

Перечень мероприятий по новому строительству

системы водоснабжения Администрации Нижнесирского сельсовета

Таблица 16

| № п/п | Код Программы | Населенный пункт, улица, округ, район | № дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, тыс. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  | 2 этап |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  |  | с. Н-Сиры |  | -строительство водопровода с установкой водозабора и водонапорной башни | 500м. | 3300 |  | 3300 |  |  |  |  |
| 1 |  | с. Нижний Курлугаш |  | -строительство водопровода с установкой водозабора и водонапорной башни -бурение скважен 3 шт. | 100м. | 2650 |  | 50 | 50 | 2500 | 50 |  |
| 2 |  | д. Верхний Курлугаш, |  | -бурение скважины 1 шт. | 500м | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 3 |  | д. Большой Бор, |  | - бурение скважины 1 шт. | 100м | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | д. Верхние Сиры, |  | строительство водопровода с установкой водозабора и водонапорной башни бурение скважины 2шт. | 300м | 2600 |  | 50 | 2500 | 50 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 8650 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  |  |  |  |  | 8650 |  |  |  |  |  |  |

Основные показатели работы системы водоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2014 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема 2014г. -  17472тыс. куб. м/год;

расход воды на собственные нужды 2014г. - 17472 тыс. куб. м/год;

отпуск (реализация) воды 2014г. - 17472тыс. куб. м/год;

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств местного бюджета и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 9735тыс. руб., в т.ч.:

в 2017 г. -  200 тыс. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 200 тыс. руб.;

в 2018 г. - 1200 тыс. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 200 тыс. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 1000тыс. руб.;

в 2019г. -1500  тыс. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 200 тыс. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 1300 тыс. руб.;

в 2020 г. -  2300тыс. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 300 тыс. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 2000 тыс. руб.;

в 2021г. - 4535 тыс. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 535 тыс. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 4000 тыс. руб.;

в 2016 - 2021г.г. - 9735 тыс. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 1265 тыс. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 8300 тыс. руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2013г. - 3 единицы;

2014г. - 2 единицы;

2015г. - 2  единицы.

2016г.- 1 единица

Износ основных фондов

2013 г. - 80%;

2014г. - 60%;

2015 г.- 50%

2016г.  - 40%.

Ресурсная эффективность - удельный расход электроэнергии

2013 г. - 11,680 кВт.ч/куб. м;

2014г. - 11,680 кВт.ч/куб. м;

2015г. - 6,300 кВт.ч/куб. м.

2016г.-6,300 кВт.ч/куб. м.

6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ

УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

В настоящее время вывоз бытовых отходов осуществляет Администрация Нижнесирского сельсовета   в Таштыпский полигон с. Таштып

7. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Анализ существующей организации систем

электроснабжения, выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение  Администрация Нижнесирского сельсовета     осуществляется от энергосистемы. «ОАО Хакасэнергосбыт» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей.

Потребители электроэнергии - промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта Администрация Нижнесирского сельсовета.

Основные технологические показатели:

Количество ПС 35/10 кВ - 1 ед. в с. Таштып

Количество ТП - Администрация Нижнесирского сельсовета: д. Нижний Курлугаш 2 ед. мощностью 160,100МВА, с. Нижние Сиры-2 ед. мощностью 160МВА, д. Верхние Сиры-1 ед. мощностью 100 МВА.

Техническое состояние источников электроэнергии - удовлетворительное.

Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Распределение, передача электроэнергии потребителям  Администрация Нижнесирского сельсовета   осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым «ОАО Хакасэнергосбы».

Распределительные сети промзоны работают на напряжении 6 и 10 кВ, распределительные сети жилой застройки - только на напряжении 10 кВ.

Потребители

Потребителями электрической энергии в Администрация Нижнесирского сельсовета являются промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта . Электроснабжение осуществляется на напряжении 35, 10, 6, 0,4 кВ.

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2014 г.

Баланс электроэнергии (мощности)

Таблица 17

| № п/п | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс. кВт |  |  |  |  | Число часов исполь- зования, ч | Коэффициент заполнения графика | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН |  |  | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН |
| Базовый период 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Получено, всего | 995316 |  |  |  |  | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от других ЭСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические потери в сетях | 90,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовые потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Население | 659505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | юридические лица | 306431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | населенные пункты МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | население с эл. плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | население с газовыми плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | эл. энергия на тех. цели домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двухставочные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зонные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Одноставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj от 6 000 до 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Двухставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Зонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Производственные с/х потребители и организации потребкооперации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Прочие одноставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj св. 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 6 000 - 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 5 000 - 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 4 000 - 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 3 000 - 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пром. Потр. до 750 кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj св 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 6 000 - 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 5 000 - 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 4 000 - 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 3 000 - 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хознужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 6 000 - 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптовые потребители - перепродавцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие двухставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие зонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | итого | 1961342.48 |  |  |  |  | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 18

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2014 г. Баланс электроэнергии

| № п/п |  | Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи э/э | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Млн. кВт.ч |  |  |  |  | МВт |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ВН | СНI | СНII | НН | всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| 1 | Поступило в сеть, всего | ОАО Хакасэнергосбыт | 1766600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Потери |  | 90,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпущено из сети, всего в т.ч. |  | 995316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | В сети прочих сетевых компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Конечным потребителям, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Население |  | 659505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Прочие потребители |  | 306431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 19

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2015 г. Баланс электроэнергии

| № п/п |  | Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи э/э | Млн. кВт.ч |  |  |  |  | МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН | СНI | СНII | НН | Всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| 1 | Поступило в сеть, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпущено из сети, всего в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | В сети прочих сетевых компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конечным потребителям, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Поступило в сеть, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные показатели работы системы электроснабжения

Работа системы электроснабжения  Администрация Нижнесирского сельсовета     по итогам 2014 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год: 2014 г. - 8  единицы;

износ основных фондов 2014 г. - 70%;

уровень потерь 2014 г. - 90,48 %;

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах за 2014 год, сметы расходов на 2015 год, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере электроснабжения на 2016 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции на основании постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», включающая следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

Таблица 20

Анализ сметы затрат на услуги электроснабжения за 2014 - 2016 г.г.

| N п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Рост, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | утвер- ждено | проект предприятия | 2015/ 2014 | 2016/ 2015 | 2016/ 2014 |
| 1. | Вспомогательные материалы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Энергия | тыс.руб. | 73,658 | 283,338 | 320,544 | 11 | 18,6 | 82,30 |
| 3.1 | Энергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 52,311 | 52,311 | 52,311 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Амортизация основных фондов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Прочие затраты, всего | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Целевые средства на НИОКР | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, в т.ч.: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | прочие другие затраты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | сертификация электрической энергии | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Итого затрат | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Всего себестоимость товарной продукции | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |

7.2. Программа развития электроснабжения

Основные направления модернизации системы

электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения Администрация Нижнесирского сельсовета     показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость полной модернизации энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей Администрации Нижнесирского сельсовета и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

Перечень мероприятий до 2016 года

Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо в сроки, определенные Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки  Администрация Нижнесирского сельсовета   до 2016 года, выполнить следующие мероприятия:

По реконструкции и модернизации:

ВЛ-04 д. Нижний Курлугаш, ул. Садовая 15 с заменой ТП на 160 кВ

По строительству:

ВЛ-04 от ТП-88-69-01 д. Нижний Курлугаш, ул. Садовая 15.

Для проведения модернизации системы электроснабжения Администрация Нижнесирского сельсовета    необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции электросетей (табл. 21).

Для проведения модернизации системы электроснабжения Администрация Нижнесирского сельсовета   необходимо выполнить технические мероприятия по строительству объектов электросетей (табл. 22).

Необходимые технологические и организационные мероприятия

по реконструкции и модернизации системы электроснабжения

Администрация Нижнесирского сельсовета

Таблица 21

| № п/п | Населен-ный пункт, улица, округ, район | № дома | Техни- ческие меропри- ятия | Кол- во, п/км, едом, шт. | ВСЕГО, тыс. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  | 2 этап |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Нижний Курлугаш, ул. Садовая |  | ВЛ-04 с заменой ТП на 160 кВ | 1 | 450 |  |  |  |  | 450 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 450 |  |  |
| По этапам реализации Программы |  |  |  |  | 450 |  |  |  | 450 |  |  |  |

Необходимые технологические и организационные мероприятия

по новому строительству в системе электроснабжения Администрации Нижнесирского сельсовета

Таблица 22

| № п/п | Населен-ный пункт, улица, округ, район | № дома | Техни- ческие меропри- ятия | Кол- во, п/км, едом, шт. | ВСЕГО, тыс. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  | 2 этап |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Нижний Курлугаш, ул. Садовая | 15 | Строительство ВЛ-04 от ТП-88-69-01 | 1 | 980 |  |  |  |  | 980 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980 |  |  |
| Поэтапам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  | 980 |  |  |  |

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств местного бюджета и составят за период реализации Программы в части электроснабжения 1430 тыс. руб., в т.ч.:

в 2017 г. - 1430 тыс. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 450 тыс. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - 980 тыс. руб.;

9. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры Администрации Нижнесирского сельсовета

на период 2017 - 2021г.г.

Таблица 23

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в населенных пунктах Администрации Нижнесирского сельсовета: | 170 |
| 1.1 | строительство зон санитарной охраны водонапорных башен с. Нижний Курлугаш, ул. Березовая 14А, д. Верхние Сиры, ул. Полевая 1А | 100 |
| 1.2 | ремонт водонапорных башен: д. Нижний Курлугаш, д. Верхние Сиры | 70 |
| 2. | Приведение в санитарное состояние водозаборов: | 1265 |
| 2.1 | Проведение изыскательских работ, подготовка проектной документации водоснабжения с. Нижние Сиры, с. Верхние Сиры, д. Бор, д. Курлугаш, с. Нижний Курлугаш | 650 |
| 2.2 | Проведение лабораторных исследований воды | 60 |
| 2.3 | Оборудование для водонапорных башен д. В-Сиры, д. Нижний Курлугаш предотвращения возможности загрязнения питьевой водой через оголовки и устья скважин переливные трубы резервуаров, от воздействия атмосферных осадков, от доступа посторонних лиц (ремонт павильона водозаборов). Оборудование для действующих колонок водоотводными желобами, отмостками с уклоном питьевой воды из источника. | 25 |
| 2.4 | Очистка днища водонакопительного резервуара д. В-Сиры, д. Нижний Курлугаш от осадков и стен от обрастаний с последующей дезинфекцией | 10 |
| 2.5 | Исследования на альфа-радиоактивность, бета-радиоактивность, радон и на удельная активность отдельных радионуклидов водонапорных башен д. Верхние Сиры и д. Н-Курлугаш | 20 |
| 2.6 | Твердое покрытие вокруг оголовка «Замок» вокруг водозаборного сооружения д. В-Сиры, д. Нижний Курлугаш. | 10 |
| 2.7 | Водоотборный кран для отбора воды с целью определения качества питьевой воды из источника. | 10 |
| 2.8 | Ремонт ограждения территории первого пояса зон санитарной охраны водоисточников. Дорожки к сооружениям с твердым покрытием. | 200 |
| 2.9 | Исследования воды в местах водозаборов по всем веществам, определяющим ее безвредность по химическому составу. | 60 |
| 2.10 | Проект зоны санитарной охраны источников водоснабжения и санитарно-эпидемиологическое заключение (далее по тексту ЗСО) на проекты ЗСО с планом мероприятий п.1.6., п.1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 | 200 |
| 2.11 | Заключение о соответствии водного объекта санитарным нормам и условиям безопасного для здоровья населения использования водных объектов ч. 3 ст.18 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» | 20 |
| 3 | Новое строительство объектов системы водоснабжения: |  |
| 3.1 | Строительство водопровода с установкой водозабора и водонапорной башни в с. Н-Сиры - 500м, с. В-Сиры- 300м, с. Н-Курлугаш - 100м, с. Б-Бор | 8300 |
| 3.2 | Бурение скважин в с. В-Курлугаш - 500м, с. В-Сиры- 300м, с. Н-Курлугаш - 100м, с. Б-Бор – 50 м; | 350 |
| ИТОГО: |  | 10085 |
| Электроснабжение |  |  |
| 1 | Реконструкция системы электроснабжения: |  |
| 1.1 | Реконструкция ВЛ -04 с заменой ТП на 160 кВ | 450 |
| 2 | Новое строительство объектов системы электроснабжения: |  |
| 2.1 | Строительство ВЛ-04 от ТП-88-69-01 с. Н-Сиры ул. Зелёная, д. Н-Курлугаш ул. Подгорная, д.В-Сиры ул. Луговая. | 980 |
| ИТОГО: |  | 1430 |
| ТБО |  |  |
| 1. | Энтомологического обследования, контроля качества обработок территорий мест пребывания профессионально угрожаемых контингентов, территорий кладбищ и полигонов ТБО | 75 |
| 2. | выявление мест несанкционированного размещения мусора, организация мероприятий по предотвращению доступа к данным местам, их консервация | 20 |
| 3. | Дератизационные мероприятия против диких грызунов в местах массового отдыха и пребывания населения (парковые зоны), на территории кладбищ | 30 |
| 4. | ликвидация свалок | 90 |
| ИТОГО |  | 215 |
| ВСЕГО по Администрации Нижнесирского сельсовета. |  | 12630 |

10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

10.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации Нижнесирского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации Нижнесирского сельсовета включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации Нижнесирского сельсовета сельсовет  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

10.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Нижнесирский сельсовет определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 20). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации Нижнесирского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

Таблица 24

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 3 2 | Электроснабжение |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |
| 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |
| 5 | Организационно-правовые условия |  |
| 5.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством Администрации Нижнесирского сельсовета  вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Администрации Нижнесирского сельсовета и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Администрации Нижнесирского сельсовета без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в Администрации Нижнесирского сельсовета и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

10.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Хакасия, органов местного самоуправления Администрация Нижнесирского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Администрация Нижнесирского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Администрации Нижнесирского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Администрации Нижнесирского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Администрация Нижнесирского сельсовета.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Администрация Нижнесирского сельсовета.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями  на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления Администрации Нижнесирского сельсовета и утвержденного главой администрации Администрация Нижнесирского сельсовета.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.